Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

№1857 от 10.11.2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы»

# 

# Паспорт

# муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018 – 2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Рузаевка |
| Участники Программы | Администрация городского поселения Рузаевка |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Рузаевка |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение формирования единого облика городского поселения Рузаевка;  2) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Рузаевка, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Рузаевка, используя социальные сети и Интернет-ресурсы. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Среднее значение индекса качества городской среды – 174+30%  2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30%, в том числе доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий – 60%.  3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.  4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.  5. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств –414699,77 руб.\*, из них:  Средства республиканского бюджета:  2018 год – 8822,6 тыс. руб.;  2019 год –54401,9тыс. руб.;  2020 год – 43211,7 тыс. руб.;  2021 год – 111899,5 тыс. руб.\*;  2022 год – 41221,6 тыс. руб.\*;  2023 год – 120 087,8 тыс. руб.\*;  2024 год – 23 000,0 тыс. руб.\*  Средства местного бюджета:  2018 год – 435,2 руб.;  2019 год –3298,0 тыс. руб.;  2020 год –436,5 тыс. руб.;  2021 год – 1808,6 тыс. руб.\*;  2022 год – 416,4 тыс. руб.\*;  2023 год – 354,4 тыс. руб.\*;  2024 год – 5305,57 тыс. руб.\* |
| Ожидаемые результаты Программы | Выполнение поставленных целей и задач муниципальной программы, улучшение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы |

\* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства городского поселения Рузаевка.**

Городская среда - фундаментальное понятие, выражающее сущность города и как места сосредоточения больших масс людей, и как функционального образования, играющего важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организации.

Городская среда - совокупность многочисленных и разнообразных каналов массовых коммуникаций, форм и способов общения людей, их подключения к источникам разнообразной информации. Она выступает как комплекс условий жизни людей, "потребляющих" среду, удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества среды. Одновременно городская среда является совокупностью условий для творческой деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и т. д.

На сегодняшний день на территории городского поселения Рузаевка объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Проведенные исследования и анализ состояния территории свидетельствуют о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

Рузаевка — административный центр Рузаевского района. Второй по величине город в Республике, после Саранска. В настоящее время произошло увеличение привлекательности территории городского поселения Рузаевка для бизнеса и для размещения новых предприятий, в связи с присвоением городу в 2017 году статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это дает право предприятиям – резидентам ТОСЭР на налоговые льготы. Уменьшен налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых. Также устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов. Общая сумма взносов будет сокращена до 7,6% вместо 30%. С момента присвоения данного статуса в организациях, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, создано 537 рабочих мест. Увеличение числа рабочих мест повлечет за собой пополнение бюджета налоговыми сборами, росту занятости населения, увеличению спроса на жилье, необходимости создания культурно-досуговых центров, что в свою очередь требует организации мероприятий по благоустройству территорий как дворовых, так и общего пользования.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Рузаевка с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

расширение влияния граждан при принятии решения: создание инструментов участия жителей в городской среде (рейтинговое голосование по проектам формирования современной городской среды); создание комфортной и безопасной городской среды.

Разработка программы позволит реализовать ключевые принципы и подходы к развитию комфортной городской среды с учетом приоритетов пространственного развития.

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.**

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Рузаевка.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить формирование единого облика городского поселения Рузаевка;

- обеспечение создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории городского поселения Рузаевка, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Рузаевка, используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения решения вопросов по формированию комфортной городской среды.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

В целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы, включающих мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятия по строительству объектов капитального строительства и осуществлении контроля в процессе строительства объектов капитального строительства, администрации городского поселения Рузаевка предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия.

Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий осуществляется путем:

предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Реализация программы предусматривает финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- устройство парковок;

- оборудование детских площадок;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, установка малых архитектурных форм;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование минимального перечня робот по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- трудового участия граждан, при этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территории;

- устройство приспособлений для сушки белья;

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов;

- иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

при наличии решения собственников помещений в таком многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

Своевременное формирование нормативно правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают:

проведение работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ;

установку интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет.

Перечень основных мероприятий государственной программы указан в приложении 2 к муниципальной программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. Анализ рисков реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации муниципальной программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории городского поселения Рузаевка за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Среднее значение индекса качества городской среды – 174 +30%.

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Рузаевка - 30%, в том числе доля жителей городского поселения Рузаевка в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий - 60%.

3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

5. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач государственной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, срыву планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом и в сфере благоустройства территорий в частности.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2024 году**

1. Агейченко,19а
2. Байкузова, 139
3. Байкузова, 140
4. Байкузова, 140а
5. Байкузова, 141
6. Байкузова, 142
7. Байкузова, 142а
8. Байкузова, 143
9. Бедно-Демьяновская, 8
10. Бедно-Демьяновская, 10
11. Бедно-Демьяновская, 16
12. б-р Горшкова, 4
13. б-р Горшкова, 5а
14. б-р Горшкова, 6
15. б-р Горшкова, 7
16. б-р Горшкова, 7а
17. б-р Горшкова, 9
18. б-р Горшкова, 9а
19. б-р Горшкова, 10
20. б-р Горшкова, 11
21. Гагарина, 5
22. Горького, 40а
23. Горького, 40б
24. Горького, 42
25. Горького, 46
26. Горького, 50
27. Горького, 52
28. Горького, 54
29. Горького, 83
30. Дружбы Народов, 3
31. Дружбы Народов, 5
32. Дружбы Народов, 6
33. Карла Маркса, 45а
34. Карла Маркса, 66
35. Куйбышева, 89
36. Кутузова, 80
37. Кутузова, 84
38. Кутузова, 87
39. Кутузова, 88
40. Кутузова, 93
41. Кутузова, 99
42. Кутузова, 99а
43. Кутузова, 100
44. Кутузова, 101
45. Кутузова, 102
46. Кутузова, 103
47. Ленина, 14
48. Ленина, 25
49. Ленина, 26
50. Ленина, 27
51. Ленина, 33
52. Ленина, 36
53. Ленина, 37
54. Ленина, 39
55. Ленина, 45
56. Ленина, 47
57. Ленина, 49
58. Ленина, 51
59. Ленина, 55
60. Ленина, 56
61. Ленина, 58
62. Ленина, 60
63. Ленина, 62
64. Ленина, 64
65. Ленина, 65
66. Ленина, 67
67. Луначарского, 4
68. Луначарского, 6
69. Маяковского, 87г
70. Маяковского, 87д
71. Маяковского, 91
72. Маяковского, 93
73. Маяковского, 95
74. Маяковского, 96
75. Маяковского, 97
76. Маяковского, 98
77. Маяковского, 99
78. Маяковского, 100
79. Маяковского, 137
80. Маяковского, 139
81. Маяковского, 141
82. Маяковского, 143
83. Маяковского, 145
84. Менделеева, 4
85. Менделеева, 4а
86. Менделеева, 5
87. Менделеева, 5а
88. Менделеева, 6
89. Менделеева, 12
90. Менделеева, 12а
91. Мира, 12а
92. Мира, 14
93. Мира, 22
94. Мира, 23
95. Мира, 23а
96. Мира, 24
97. Мира, 25
98. Мира, 26
99. Мичурина, 8
100. Мичурина, 10
101. Мичурина, 12
102. Мичурина, 13
103. Мичурина, 14
104. Мичурина, 16
105. Мичурина, 22
106. Мичурина, 22а
107. Орджоникидзе, 4
108. Паровозная, 2 корп.1
109. Паровозная, 15
110. Паровозная, 2
111. Паровозная, 2а
112. Петрова, 16
113. Петрова, 18
114. Петрова, 19
115. Петрова, 20
116. Петрова, 22
117. Петрова, 26
118. Пионерская, 91
119. Пионерская, 93
120. Пионерская, 93а
121. Пионерская, 97
122. Пионерская, 97а
123. Пионерская, 115а
124. п-к Калинина, 8
125. п-к Калинина, 9
126. п-к Калинина, 10
127. п-к Калинина, 12
128. п-к Фабричный, 3
129. п-к Фабричный, 9
130. п-к Фабричный, 11
131. пл. Дмитрова, 5
132. пл. Дмитрова, 6
133. пл. Дмитрова, 7
134. пл. Дмитрова, 9
135. Северная, 1а
136. Северная, 2
137. Северная, 3
138. Северная, 3а
139. Северная, 3б
140. Северная, 5
141. Северная, 7
142. Северная, 10
143. Солнечная, 1а
144. Солнечная, 1в
145. Солнечная, 3
146. Солнечная, 5
147. Солнечная, 7
148. Солнечная, 9
149. Солнечная, 9а
150. Солнечная, 11
151. Солнечная, 11а
152. Солнечная, 13а
153. Солнечная, 13б
154. Солнечная, 15
155. Солнечная, 17
156. Станиславского, 4
157. Станиславского, 4а
158. Станиславского, 6
159. Станиславского, 6а
160. Станиславского, 8а
161. Суворова, 1г
162. Суворова, 2а
163. Суворова, 2б
164. Титова, 5
165. Титова, 9
166. Титова, 11
167. Титова, 13
168. Тухачевского, 1
169. Тухачевского,2
170. Тухачевского, 2а
171. Тухачевского, 2б
172. Тухачевского, 3
173. Тухачевского, 5
174. Тухачевского, 6
175. Тухачевского, 8
176. Терешковой, 70а
177. Терешковой, 72
178. Трынова, 24а
179. Ухтомского, 11А
180. Ухтомского, 15
181. Ухтомского, 24
182. Ухтомского, 26
183. Ухтомского, 28
184. Ухтомского, 30
185. Ухтомского, 56а
186. Фадеева, 18
187. Фадеева, 22
188. Фурманова, 10
189. Школьный б-р, 1
190. Школьный б-р, 2
191. Школьный б-р, 2а
192. Школьный б-р, 2б
193. Школьный б-р, 2в
194. Школьный б-р, 3
195. Школьный б-р, 4
196. Школьный б-р, 4а
197. Школьный б-р, 4в
198. Школьный б-р, 5
199. Школьный б-р, 6
200. Школьный б-р, 8
201. Школьный б-р, 10
202. Энергетическая, 1
203. Энергетическая, 1а
204. Энергетическая, 2а
205. Энергетическая, 3а
206. Эстакад, 1
207. Эстакад, 1а
208. Юрасова, 4
209. Юрасова, 6
210. Юрасова, 6а
211. Юрасова, 8а
212. Юрасова, 9
213. Юрасова, 10а
214. Юрасова, 11а
215. Юрасова, 11б
216. Юрасова, 11в
217. Юрасова, 12
218. Юрасова, 14
219. Юрасова, 16
220. Юрасова, 17а
221. Юрасова, 17б
222. Юрасова, 18
223. Юрасова, 19
224. Юрасова, 19а
225. Юрасова, 21
226. Юрасова, 21а
227. 40 лет Победы, 1а, корпус 1
228. 40 лет Победы, 1а, корпус 2
229. 40 лет Победы, 1а, корпус 3
230. 40 лет Победы, 1б
231. 40 лет Победы, 5
232. 40 лет Победы, 5б
233. 40 лет Победы, 9
234. 40 лет Победы, 11
235. 40 лет Победы, 15

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году**

1. Музей боевой техники под открытым небом по улице Луначарского.

2. Общественное пространство, ограниченное домами 3В, 5, 7, 9 по улице 40 лет Победы и автодорогой по улице 40 лет Победы.

3. Аллея Славы по ул. Куйбышева.

4.Общесвенное пространство около Свято-Троицкого соборного храма г. Рузаевка по ул. Маяковского, д. 114.

5. Мемориал рузаевцам, погибшим в годы Октябрьской революции и Великой Отечественной войны 1941-1945гг. по ул. Ленина.

# Адресный перечень

# дворовых территорий, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | | **Площадь, м²** | |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Ул. Гагарина, д. 7 | | 2600 | |
| 2 | Ул. Карла Маркса, д. 68 | | 3250 | |
| 3 | Ул. Карла Маркса, д. 70 | | 3010 | |
| 4 | Ул. Менделеева, д. 2 | | 1200 | |
| 5 | Ул. Менделеева, д. 2а | | 4172 | |
| 6 | Ул. Менделеева, д. 7 | | 4966 | |
| 7 | Ул. Мира, д. 28 | | 960 | |
| 8 | Ул. Мира, д. 30 | | 986 | |
| 9 | Ул. Мира, д. 30а | | 1955 | |
| 10 | Ул. Мира, д. 34 | | 1655 | |
| 11 | Ул. Титова, д. 1а | | 4750 | |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Пер. Фабричный, д. 17 | | 3588 | |
| 2 | Пер. Фабричный, д. 15 | | 1826,86 | |
| 3 | Ул. Ленина, д. 31 | | 1798 | |
| 4 | Ул. Менделеева, д. 10 | | 3003 | |
| 5 | Ул. Станиславского, д. 10 | | 2800 | |
| 6 | Ул. Титова, д. 7 | | 1920 | |
| 7 | Ул. Титова, д. 7а | | 1380 | |
| 8 | 40 лет Победы, 13 | | 3684 | |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Ул. Ленина, д. 63 | | 1120 | |
| 2 | Ул. Петрова, д. 28 | | 2350 | |
| 3 | Ул. Петрова, д. 30 | | 3088 | |
| 4 | Ул. Петрова, д.34 | | 3005,29 | |
| 5 | Ул. Петрова, д. 40 | | 1443,61 | |
| 6 | Ул. Петрова, д. 42 | | 2388,88 | |
| 7 | Ул. Солнечная, д. 7а | | 6402 | |
| 8 | Ул. Юрасова, д. 8 | | 9479,67 | |
| 9 | Ул. Юрасова, д. 13 | | 2792,31 | |
| 10 | Ул. Юрасова, д. 13В | | 3693,69 | |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Ул. Менделеева, д.3 | | 2708,94 | |
| 2 | Ул. Менделеева, д.3А | | 2788,87 | |
| 3 | Ул. Менделеева, д. 4Б | | 1250 | |
| 4 | Ул. Менделеева, д.7А | | 7183 | |
| 5 | Ул. Юрасова, д.10 | | 5916,6 | |
| 6 | Ул. Мира, д. 18 | | 1380 | |
| 7 | Ул. Мира, д. 20 | | 1327 | |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Бульвар Горшкова, д.3 | | 8075,78 | |
| 2. | Ул. Петрова, д,38 | | 2246 | |
| 2023 год | | | | |
| 1 | | ул. Петрова, 36 | | 1885,75 |
| 2 | | Бульвар Горшкова, 5 | | 3614 |
| 3 | | ул. 40 лет Победы, д. 7 | | 5563,38 |
| 2024 год | | | | |
| Ремонт дворовых территорий не запланировано | | | | |

# Адресный перечень

# общественных территорий, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование территории, адрес территории** | | | | **Площадь, м²** | | | |
| 2019 год | | | | | | | | |
| 1 | Площадь Железнодорожников | | | | 11846 | | | |
| 2020 год | | | | | | | | |
| 1 | Площадь Тысячелетия | | | | 37684 | | | |
| 2021 год | | | | | | | | |
| 1 | Аллея Машиностроителей | | | | 14090 | | | |
| 2 | Парк культуры и отдыха | | | | 143623 | | | |
| 2022 год | | | | | | | | |
| 1 | | Общественное пространство, ограниченное улицами Северная, Юрасова и Академика Филатова | | | | 25894 | | |
| 2023 год | | | | | | | | |
| 1 | | | Сквер по улице Революции 1905 года | | | | 6006 | |
| 2 | | | Аллея в честь воинов, погибших в Афганистане по бульвару Горшкова. | | | | 16889 | |
| 2024 год | | | | | | | | |
| 1. | | | | Аллея Славы по ул. Куйбышева | | | | 5394 |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта недвижимого имущества и земельного участка** | **Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка** |
| 1 | Детский сад № 2 | Ул. Агейченко, 15 |
| 2 | Поликлиника ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» | Ул. Академика Филатова, 22А |
| 3 | Здание бывшего профилактория ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» | Ул. Академика Филатова, 22Б |
| 4 | МБОУ «СОШ № 8» | Ул. Байкузова, 137 |
| 5 | М-н «Елена» ИП Козлова Г.А. | Ул. Байкузова, 142А |
| 6 | М-н «Продукты», ИП Буйнова С.В. | Ул. Байкузова, 142А |
| 7 | М-н «Апельсинчик», ООО «Энерготехносервис» | Ул. Байкузова, 142А |
| 8 | М-н «Продукты» | Ул. Байкузова, ориентир дом № 139 |
| 9 | Салон красоты «Лакшми» | Ул. Байкузова, 142 |
| 10 | Агентство недвижимости «Город» | Ул. Байкузова, 142 |
| 11 | ТПП «Прогресс», М-н № 1 | Ул. Бедно-Демьяновская, 16 |
| 12 | М-н «Птица» ОАО Агрофирма Октябрьская | Ул. Гагарина, 5 |
| 13 | Солон красоты «DIVA» | Ул. Гагарина, 5 |
| 14 | Детский сад № 1 | Ул. Гагарина, 45 |
| 15 | М-н № 13 «Продукты» ОАО ТЗП «Продтовары» | Ул. Гагарина, 81 Б |
| 16 | Интернет-магазин «Wildberries» | Б-р Горшкова, 4 |
| 17 | М-н «Электрон» | Б-р Горшкова, 4 |
| 18 | Аптека ООО «Глория» | Б-р Горшкова, 3 |
| 19 | ООО «Спецремстрой» | Б-р Горшкова, 3 |
| 20 | Детский сад № 14 | Б-р Горшкова, 3А |
| 21 | М-н «Продукты» | Б-р Горшкова, 5Г |
| 22 | М-н «38» | Б-р Горшкова, 5Г |
| 23 | М-н «Север» ООО «Апшерон» | Б-р Горшкова, 7 |
| 24 | Офис ПАО АККСБ «КС БАНК»; ЗАО «Тандер»; ООО «Рузаевская ГУК»; м-н «Интексмаркет» ИП Чичкова; м-н «Одежда»; м-н «Птица» ОАО Агрофирма Октябрьская, Парикмахерская, ООО «Рузаевская фабрика ремонта и пошива одежды» ИП Камалян, ИП Приказчикова, ООО Рузаевская городская телесеть «Парус» | Б-р Горшкова, 9 |
| 25 | М-н «Аист» | Б-р Горшкова, 11 |
| 26 | Отделение почтовой связи № 431449, Почта России | Б-р Горшкова, 14 |
| 27 | Парикмахерская, ООО «Глория» | Б-р Горшкова, 10 |
| 28 | Аптека, ООО «Глория» | Б-р Горшкова, 10 |
| 29 | М-н «Союз» | Б-р Горшкова, ориентир дом № 14 |
| 30 | М-н «Пеппи» | Б-р Горшкова, 10 |
| 31 | М-н «Продукты по оптовым ценам» ИП Соболев | Б-р Горшкова, 10 |
| 32 | Торгово-сервисный центр «Victoria Service» | Б-р Горшкова, 10 |
| 33 | М-н «Золотой дождь» | Б-р Горшкова, 10 |
| 34 | М-н «Талисман» ИП Слесарева Л.А. | Б-р Горшкова, 10 |
| 35 | Ремонтно-монтажная компания «Призма» | Б-р Горшкова, 10 |
| 36 | М-н «Продукты» | Ул. Горького, 42 |
| 37 | Музыкальная школа № 2 | Ул. Дружбы Народов, 5А |
| 38 | М-н «Продукты» ИП КузнецовВ.А. | Ул. З. Космодемьянской, 57А |
| 39 | МБОУ «СОШ №9» | Ул. З. Космодемьянской, 80 |
| 40 | М-н «Продукты» ИП Кузнецов В.А. | Ул. З. Космодемьянской, 104 |
| 41 | Банкетный зал «Мельница» ИП Мартынов С.В. | Ул. З. Космодемьянской, 106 |
| 42 | М-н «Автозапчасти» | Ул. 1-я Заводская |
| 43 | ОАО ТЗП «Продтовары» М-н «Продукты» | Ул. Интернациональная, 25А |
| 44 | ООО «Озеленение» | Ул. Интернациональная, 24 |
| 45 | Хостел «Дюшес» | Ул. Калинина, 1А |
| 46 | М-н «Светофор»  ООО "Торгсервис -64" | Ул. Калинина, 1А |
| 47 | Автосервис | Ул. Калинина, 1А |
| 48 | МБОУ «СОШ №5» | Ул. Карла Маркса, 15 |
| 49 | ИП Насибов Н.А. М-н «Овощи Фрукты» | Ул. Карла Маркса, 16А, с 2 |
| 50 | Торговый дом «Корпорация центр» | Ул. Карла Маркса, 16Д |
| 51 | М-н «Fixprice» ООО Бест-Прайс», М-н «Привал» | Ул. Карла Маркса, 18А |
| 52 | Аптека | Ул. Карла Маркса, 20А |
| 53 | М-н «Продукты» | Ул. Карла Маркса, 68 |
| 54 | Ритуальные услуги, М-н «Продукты» ИП Батаева Н.И. | Ул. Карла Маркса, 45Б |
| 55 | Детский сад № 4 | Ул. Комсомольская, 42 |
| 56 | М-н «Продукты» | Ул. Красноармейская |
| 57 | МБУ ДО «ЦЭВД«ЮНИТЭР» | Ул. Красноармейская, 37 |
| 58 | Краеведческий музей | Ул. Куйбышева, 60 |
| 59 | Кафе «Ретро» ИП Голикова Н.В.; ООО «Инсайт»; М-ны: «Мебель», «Окна», «Продукты» ООО «Шанс», «Теплоцентр» | Ул. Куйбышева, 93 |
| 60 | ООО «Дорожное хозяйство» | Ул. Куйбышева, 68 |
| 61 | М-н «Булочная» | Ул. Куйбышева, на пересечении с ул. Луначарского |
| 62 | ИП Екатеринин П.А. | Ул. Кутузова, 91 |
| 63 | М-н «Овощной» | Ул. Кутузова, 56 |
| 64 | ПАО «Водоканал», ООО «Рузвода», ООО «Рузканал» | Ул. Кутузова, 89 |
| 65 | МБОУ «Гимназия №1» | Ул. Ленина, 16 |
| 66 | М-н «Продукты» | Ул. Ленина, 50А |
| 67 | М-н «Магнит» АО «Тандер». М-н «Одежда» | Ул. Ленина, 50Б |
| 68 | ООО ТД «Промтовары» | Ул. Ленина, 56 |
| 69 | М-н «Пионер-М» ИП Маркочев Н.А. | Ул. Ленина, 58 |
| 70 | Общежитие Рузаевского института машиностроения (филиал), Рузаевский филиал ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н. П. Огарёва" | Ул. Ленина, 81 |
| 71 | Рузаевский институт машиностроения (филиал), Рузаевский филиал ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н. П. Огарёва" | Ул. Ленина, 93 |
| 72 | М-н «Масленка» ИП Гусев В.Г. | Ул. Луговая, 2А |
| 73 | М-н «Продукты» ООО «Релина» | Ул. Луначарского, напротив дома № 4 |
| 74 | М-н «Продукты» ООО «Королева» | Ул. Луначарского, 4 |
| 75 | Салон красоты «Юнона» | Ул. Луначарского, 6 |
| 76 | ООО «Жилстройсервис» | Ул. Луначарского, 6 |
| 77 | Торговый центр «38», ООО «Русь» | Ул. Луначарского, 121 |
| 78 | ООО «Сарахлеб» Булочная №16 | Ул. Луначарского, ориентир дом № 145 |
| 79 | М-н «Продукты», ООО «Молоко» | Ул. Луначарского, 166 |
| 80 | Рузаевская районная станция по борьбе с болезнями животных | Ул. Маяковского, 15 |
| 81 | МБОУ «СОШ №7» | Ул. Маяковского, 67 |
| 82 | ГБУЗ «Рузаевская МБ» | Ул. Маяковского, 90 |
| 83 | Почта России, Отделение почтовой связи № 431444 | Ул. Маяковского, 139 |
| 84 | Банкетный зал «Империя» ООО «Империя» | Ул. Маяковского, 139А |
| 85 | ЗАО ТД «Машкомплект» | Ул. Маяковского, 173 |
| 86 | Шиномонтаж | Ул. Маяковского |
| 87 | ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК Юг» | Ул. 2-я Мельничная, 1 |
| 88 | М-н «Надежда», ООО «Шанс» | Ул. 2-я Мельничная ориентир дом № 1 |
| 89 | Автосервис | Ул. 2-я Мельничная, 3А |
| 90 | Административное здание | Ул. 2-я Мельничная, 3 |
| 91 | ООО «РесурсТранс» Филиал г. Рузаевка | Ул. 2-я Мельничная, 57А |
| 92 | Рузаевский филиал ФБУЗ "ЦГЭ по ж/д транспорту" | Ул. 2-я Мельничная, 57Б |
| 93 | ООО "ХОЗТОРГСЕРВИС" | Ул. 2-я Мельничная, 40А |
| 94 | Отделение почтовой связи № 431445, Почта России | Ул. Менделеева, 4 |
| 95 | Объект незавершенного строительства | Ул. Менделеева, 8 |
| 96 | М-н «Салют», ИП Сиволапова Л.А. | Ул. Менделеева, ориентир дом №3 |
| 97 | Детский сад № 11 | Ул. Менделеева, 9 |
| 98 | Отделение почтовой связи № 431441, Почта России | Ул. Мира |
| 99 | Детский сад № 15 | Ул. Мира, 12 |
| 100 | ООО «Рузаевский ДСК» | Ул. Мира, 21 |
| 101 | М-н № 16 "Продукты", ОАО ТЗП «Продтовары» | Ул. Мира, 24Б |
| 102 | ИП Репьева Л.В.М-н «Продукты» | Ул. Мичурина, 12 |
| 103 | Детский сад № 13 | Ул. Набережная, 18 |
| 104 | Территория центрального рынка | Ул. Ново-Базарная |
| 105 | МБУ ДО «Детская художественна школа» | Ул. Орджоникидзе, 34 |
| 106 | Автошкола «ДОСААФ» | Ул. Орджоникидзе, 49 |
| 107 | ООО «Клевер», ООО «Хладон», м-н «Продукты», Цех по изготовлению мебели | Ул. Павлика Морозова, 1 |
| 108 | Отдел судебных приставов по Рузаевскому району | Ул. Первомайская, 47 |
| 109 | ОАО "РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС" | Ул. Переходная, 8 |
| 110 | Зал тяжелой атлетики «Атлант» | Ул. Переходная, 6 |
| 111 | МКУ «Специальный центр обслуживания» | Ул. Переходная, 2 |
| 112 | ОАО ТЗП «Продтовары» | Ул. Переходная, 1 |
| 113 | Ритуальные услуги, Зоомагазин | Ул. Петрова, 16 |
| 114 | М-н «Парус» ООО «Русь» | Ул. Петрова, 19 |
| 115 | Парикмахерская «Люкс» ИП Картмазова Н.П. | Ул. Петрова, 36 |
| 116 | ЗАО «Рузтекс» | Ул. Петрова, 23 |
| 117 | Детский сад № 10 | Ул. Петрова, 36А |
| 118 | Детский сад № 50 | Ул. Петрова, 28А |
| 119 | ООО «Апшерон», м-н «Шторы» ООО «Фабрика ремонта и пошива одежды» | Ул. Пионерская, 93А |
| 120 | Административное здание (офисы), ЗАО НПО «Нефтехгазмаш», Автосервис | Ул. Пионерская, 119 |
| 121 | Детская поликлиника ГБУЗ «Рузаевская МБ» | Ул. Пионерская, 95 |
| 122 | МБОУ «Лицей № 4» | Ул. Полежаева, 33А |
| 123 | «Стройдвор», ООО "ЭНЕРГОТЕХНОСЕРВИС", м-н «Металломонтаж» | Ул. Полежаева, 36 |
| 124 | Дом отдыха локомотивных бригад ОАО «РЖД» | Привокзальная площадь, 2А |
| 125 | Гостиница «Юбилейная» | Привокзальная площадь, 5 |
| 126 | Отделение почтовой связи № 431443, Почта России | Ул. Путиловой, 5 |
| 127 | АО «Мордовская электросетевая компания» котельная «Центральная» | Ул. Революции 1905 года |
| 128 | Ярмарка ООО «Новый базар» | Ул. Революции 1905 года, 19А |
| 129 | ЗАО Тандер магазин «Магнит» | Ул. Революции 1905 года, 20 |
| 130 | ООО «Империя» | Ул. Рубцова, 16А |
| 131 | ИП Терентьева А.А. «Свежий хлеб» | Ул. Рубцова, 17А |
| 132 | ООО «Сарахлеб» | Ул. Рубцова, 20 |
| 133 | ОАО ТЗП «Продтовары» | Ул. Рубцова, 20А |
| 134 | ИП Коваленко; ИП Дерюгин; ИП Муравьихина, ИП Агеева | Ул. Рубцова, 23 |
| 135 | ООО ТЗП «Продтовары» | Ул. Северная, 5 |
| 136 | М-н «Продукты» ООО «МиК» | Ул. Станиславского, 4Б |
| 137 | Детский сад № 8 | Ул. Станиславского, 8 |
| 138 | Автосервис «Олимп» | Ул. Сузгарьевская, 12 |
| 139 | Детский сад № 114 | Ул. Театральная, 8 |
| 140 | Шиномонтаж | Ул. Терешковой |
| 141 | МБОУ «СОШ № 17» | Ул. Терешковой, 91/93 |
| 142 | Автосервис | Ул. Титова, 10 |
| 143 | Типография «Рузаевский печатник», Редакция «Рузаевская газета» | Ул. Трынова, 67А |
| 144 | М-н «Продукты» | Ул. Тургенева, 3 |
| 145 | М-н «Продукты», Отделение полиции ОМВД РМ по РМР | Ул. Тухачевского, 6 |
| 146 | МБОУ «СОШ № 10» | Ул. Тухачевского, 8 |
| 147 | Детский сад № 9 | Ул. Тухачевского, 9 |
| 148 | МБУ «Городское хозяйство» | Ул. Ухтомского, 58 |
| 149 | М-н «Строитель» ООО ТД «Промтовары» | Фабричный переулок, 3А |
| 150 | М-н: «DNS», «Аптека низких цен», «Для леди», «Рубль бум», «Магнит у дома» ЗАО «Тандер», «Рузпечать», «Булочная», «Аптека» | Фабричный переулок, 17 |
| 151 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Фабричный переулок, 17А |
| 152 | ОНС | Фурманова, 12 |
| 153 | Бассейн «Нептун» | Ул. Чичаева |
| 154 | Отделение почтовой связи № 431451, Почта России | Школьный б-р, 8 |
| 155 | Детский сад № 17, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования «ЮНИТЭР» | Школьный бульвар, 1А |
| 156 | М-н «Продукты» ИП Капустина Л.И. | Ул. Энергетическая, 7 |
| 157 | Кафе «Чайхона» ИП Кочетовский А., м-н «Пятерочка» ООО «Агроторг» | Ул. Юрасова, 8Б |
| 158 | М-н «Кристина», м-н «Лотос» | Ул. Юрасова, 12А |
| 159 | Детский сад № 16 | Ул. Юрасова, 14А |
| 160 | м-н «Зеленая поляна», м-н «Овощи, фрукты» | Ул. Юрасова |
| 161 | М-н «Идеал» ИП Калякулина О., м-н «Эльфун» ИП Багиров М.В., м-н «Пивстанция», кафе «BEERлога» | Ул. Юрасова |
| 162 | Торговый центр | Ул. Юрасова, 19Б |
| 163 | М-н № 26 «Продукты», ОАО ТЗП «Продтовары» | Ул. Юрасова, 15 |
| 164 | Детская школа искусств №3 | 40 лет Победы, 11 |
| 165 | Детский сад № 18 | 40 лет Победы, 13А |
| 166 | М-н «Чайка» ООО «Шанс» | 40 лет Победы, 5 |
| 167 | М-н «Ромашка» ООО «МиК» | 40 лет Победы, 11 |

# Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы»

# Целевые индикаторы

# муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование индикатора | единица измерения | | Значение индикатора | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды | проценты | | 174 | 174+ 2% | 174+5% | 174+10% | 174+15% | 174+20% | 174+30% |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Рузаевка | проценты | | 6% | 9% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% |
|  | в том числе доля жителей городского поселения Рузаевка в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | единицы | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | \* | \* |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | единицы | 11 | | 8 | 10 | 7 | 2 | \* | \* |
| 5 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Значения показателей будут уточнены после актуализации муниципальной программы.

# Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы»

# Перечень

# основных мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | |
| 1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования [vmestedelaem.ru](http://mobileonline.garant.ru/document?id=8816657&sub=958), официальный сайт администрации, социальные сети). | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2,5 |
| 2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2,5 |
| 3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 апреля года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:  - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;  - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;  - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1,4 |
| 4. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории городского поселения Рузаевка федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов. | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1 |
| 5. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в том числе изготовление всей необходимой градостроительной документации | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1 |
| 6. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории субъекта Российской Федерации | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1 |
| 7. Реализация мероприятий по увеличению Доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Рузаевка, в том числе доли жителей городского поселения Рузаевка в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2,5 |
| 8. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Показатель 1,2,4,5 |
| 9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2,5 |
| 10. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Рузаевка, при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в Порядке, установленном такой комиссией. | Администрация городского поселения Рузаевка | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1 |
| 11. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из Перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. | Администрация городского поселения Рузаевка | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1 |
| **2. Благоустройство общественных территорий** | | | | | |
| 1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования ([vmestedelaem.ru](http://mobileonline.garant.ru/document?id=8816657&sub=958), официального сайта администрации, социальные сети) и ежегодная актуализация программы с учетом итогов проведения рейтингового голосования. | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2,5 |
| 2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу путем ежегодного проведения рейтингового голосования | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2 |
| 2.1. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу, путем проведения голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель № 1,2 |
| 3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 апреля года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:  - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;  - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;  - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1,4 |
| 4. Синхронизация выполнения работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории городского поселения Рузаевка федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов. | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1,4 |
| 5. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы на территории городского поселения Рузаевка | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2 |
| 6. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Рузаевка, в том числе доли жителей городского поселения Рузаевка в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2 |
| 7. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | Показатель 1,2,3 |
| 8. Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2,3 |
| 9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий | Показатель 1,2,3 |
| 10. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Рузаевка, при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в Порядке, установленном такой комиссией. | Администрация городского поселения Рузаевка | По мере необходимости | По мере необходимости | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1 |
| **3. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | | | | | |
| 1. Достижение согласия между администрацией городского поселения Рузаевка и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки о их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского поселения Рузаевка не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2019 | 31.03.2024 | Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории городского поселения Рузаевка | Показатель 1,2 |
| 2. Организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения совместно с их собственниками и достижение согласия между администрацией и собственниками вышеуказанных объектов об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского поселения Рузаевка не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация городского поселения Рузаевка | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории городского поселения Рузаевка | Показатель 1,2 |

# Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы»

# Ресурсное обеспечение

# реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018–2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация городского поселения Рузаевка | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 8822,6 | 6751,9 | 8211,7 | 6899,5 | 5771,6 | 6587,8 | 0,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 435,2 | 948,0 | 83,0 | 1455,1 | 58,3 | 66,5 | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 9257,8 | 7699,9 | 8294,7 | 8354,6 | 5829,9 | 6654,3 | 0,0 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация городского поселения Рузаевка | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 47650,0 | 35000,0 | 105000,0 | 35450,0 | 113500,0 | 23 000,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 2350,0 | 353,5 | 353,5 | 358,1 | 287,9 | 5305,57 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 50000,0 | 35353,5 | 105353,5 | 35808,1 | 113787,9 | 28305,57 |